# ЖЦП — План строительства частного дома

Документ предназначен для AI-парсинга структуры проекта. Содержит этапы, задачи, дедлайны и ответственных.

## Этап 1 — Подготовка участка

Задача: Очистка территории

Описание: Удаление мусора и подготовка площадки под строительство.

Дедлайн: 10.03.2026

Ответственный: Прораб

Задача: Геодезическая разметка

Описание: Разметка осей и уровня будущего дома.

Дедлайн: 15.03.2026

Ответственный: Геодезист

## Этап 2 — Фундамент

Задача: Заливка фундамента

Описание: Монтаж опалубки и заливка бетона.

Дедлайн: 01.04.2026

Ответственный: Инженер-строитель

Задача: Гидроизоляция

Описание: Нанесение защитного слоя на фундамент.

Дедлайн: 05.04.2026

Ответственный: Технадзор

## Этап 3 — Каркас и стены

Задача: Возведение несущих стен

Описание: Строительство стен первого этажа.

Дедлайн: 20.04.2026

Ответственный: Архитектор

Задача: Монтаж перекрытий

Описание: Установка плит перекрытия.

Дедлайн: 25.04.2026

Ответственный: Прораб

## Этап 4 — Коммуникации

Задача: Электрика

Описание: Прокладка кабелей и установка щита.

Дедлайн: 05.05.2026

Ответственный: Электрик

Задача: Сантехника

Описание: Разводка водоснабжения и канализации.

Дедлайн: 10.05.2026

Ответственный: Сантехник

## Этап 5 — Отделка

Задача: Черновая отделка

Описание: Штукатурка стен и выравнивание пола.

Дедлайн: 25.05.2026

Ответственный: Отделочник

Задача: Чистовая отделка

Описание: Покраска, укладка плитки и установка дверей.

Дедлайн: 10.06.2026

Ответственный: Дизайнер